منصة الذكاء التسويقي

PRD شامل + خريطة الشاشات + المعمارية + قاعدة البيانات + خطة الإطلاق والربحية

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| نوع الوثيقة | Product Requirements Document – النسخة التنفيذية النهائية |
| نطاق المنتج | موقع ويب متجاوب + PWA + تطبيق Flutter + لوحة إدارة |
| نموذج العمل | اشتراكات، أرصدة، White Label، رعاية وإعلانات، خدمات إضافية |
| السوق الأولي | السعودية والخليج ثم السوق العربي |
| اللغة | العربية أولاً مع جاهزية الإنجليزية |
| المرجع الأولي | Marketing Playbook Prompts – Notion |
| حالة الوثيقة | جاهزة للتقدير، التصميم، التقسيم إلى Sprints والتنفيذ |

إعداد: خالد وفريق المشروع

الإصدار 1.0 — يوليو 2026

# 1. الملخص التنفيذي

تهدف المنصة إلى تحويل مجموعة البرومبتات التسويقية الحالية إلى منتج SaaS عربي متكامل يساعد أصحاب المشاريع والمسوقين والوكالات على تشخيص الوضع التسويقي، إنشاء الاستراتيجيات، تحويل التوصيات إلى مهام، وقياس التنفيذ بمرور الوقت. مصدر القيمة ليس النص المولد وحده، بل الذاكرة المؤسسية للمشروع، الأدلة، المقارنات الزمنية، فرق العمل، والتكاملات.

القرار الأساسي: يتم إطلاق الموقع المتجاوب وPWA أولاً لإثبات الطلب والإيرادات، ثم تطبيق Flutter بعد تحقق مؤشرات التفعيل والتحويل والاحتفاظ.

| الهدف التجاري | مؤشر النجاح الأولي |
| --- | --- |
| تحقيق إيراد متكرر | MRR متنامٍ من الاشتراكات وخطط الوكالات |
| ضبط تكلفة الذكاء الاصطناعي | تكلفة AI أقل من 20% من الإيراد المرتبط بالاستخدام |
| خلق عادة استخدام | مراجعة شهرية، مهام نشطة، وتقارير مقارنة |
| رفع التحويل | تحويل المجاني إلى مدفوع 3%–7% مبدئياً |
| خدمة الوكالات | White Label وبوابة عميل وعقود سنوية |

# 2. الرؤية، الرسالة والتموضع

| العنصر | الصياغة |
| --- | --- |
| الرؤية | أن تصبح المنصة العربية الأكثر موثوقية لتحويل بيانات المشاريع إلى قرارات تسويقية قابلة للتنفيذ والقياس. |
| الرسالة | تمكين المشروع من فهم وضعه، ترتيب أولوياته، تنفيذ خطته، ومراجعة تقدمه دون الاعتماد على تقارير عامة أو وعود غير قابلة للقياس. |
| التموضع | نظام تشغيل تسويقي ذكي، وليس مكتبة برومبتات أو مولد محتوى فقط. |
| الوعد | من التشخيص إلى المهمة إلى النتيجة في مساحة عمل واحدة. |

# 3. نطاق المنتج

## 3.1 داخل النطاق في النسخة الأولى

تسجيل المستخدم وإدارة الحساب والمساحة.

إنشاء مشروع وملف مشروع موحد.

أربع أدوات أساسية: التدقيق الشامل، الاستراتيجية التسويقية، استراتيجية المحتوى، تدقيق الإعلانات.

رفع الملفات والروابط والبيانات اليدوية.

إنشاء تقرير منظم قابل للحفظ والمشاركة والتصدير PDF.

تحويل التوصيات إلى مهام ومؤشرات أداء.

الاشتراكات والأرصدة والدفع والكوبونات.

خطة مجانية بإعلانات محدودة.

لوحة إدارة الأدوات والبرومبتات والإصدارات.

PWA وإشعارات أساسية.

## 3.2 خارج النطاق في النسخة الأولى

Marketplace لمقدمي الخدمات.

فحص اختراق آلي نشط.

تكامل مباشر كامل مع جميع منصات الإعلانات.

White Label كامل ونطاقات العملاء.

تطبيق Flutter أصلي.

إنشاء PPTX بصري متقدم.

تقارير تنبؤية مالية متقدمة.

# 4. شخصيات المستخدمين

| الشخصية | الهدف | الألم | القيمة المطلوبة |
| --- | --- | --- | --- |
| صاحب مشروع صغير | يريد معرفة سبب ضعف المبيعات وخطة واضحة | اللغة المعقدة، عدم الثقة بالوكالات، قلة البيانات | تقرير بسيط، أولويات، مهام |
| مسوق مستقل | يحتاج تقارير وخطط للعملاء بسرعة | تكرار العمل، صعوبة توحيد المخرجات | قوالب، تصدير، عدة مشاريع |
| وكالة تسويق | تدير عدة عملاء وتريد White Label | تشتت البيانات، تكلفة التقارير، الموافقات | مساحات عمل، بوابة عميل، هوية الوكالة |
| مدير تسويق | يحتاج ربط الخطة بالنتائج | صعوبة المتابعة وتبرير الميزانية | KPIs، Roadmap، تقارير تنفيذية |
| عضو فريق | ينفذ مهام محددة | عدم وضوح الأولوية والمسؤولية | مهام، إشعارات، تعليقات |
| مدير المنصة | يدير المحتوى والتكلفة والإيرادات | عدم ضبط النماذج والاستخدام | لوحة إدارة وتحليلات وسجلات |

# 5. نموذج العمل وتحقيق الإيرادات

| القناة | المنتج | المستفيد | موعد الإطلاق |
| --- | --- | --- | --- |
| اشتراك فردي | مشاريع وتقارير وأرصدة | أصحاب المشاريع والمسوقون | MVP |
| اشتراك احترافي | تقارير متقدمة ومقارنات وتصدير | المحترفون | MVP |
| خطط فرق | أعضاء وصلاحيات ومؤشرات | الشركات | مرحلة 2 |
| وكالات وWhite Label | عملاء متعددون وهوية مخصصة | الوكالات | مرحلة 3 |
| حزم أرصدة | استخدام إضافي | كل الخطط | MVP |
| إعلانات | مساحات للمستخدم المجاني ومركز المعرفة | المعلنون | مرحلة 2 |
| رعاية مباشرة | أداة أو تقرير قطاعي برعاية | شركات MarTech | مرحلة 2 |
| مراجعة بشرية | جلسة أو مراجعة تقرير | المستخدمون | مرحلة 2 |
| Marketplace | عملاء محتملون وظهور مميز | مقدمو الخدمات | مرحلة 4 |

## 5.1 باقات مقترحة

| الخطة | السعر الشهري المقترح | المشاريع | الأرصدة | الخصائص المحورية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مجانية | 0 | 1 | 5 | تقرير مختصر، إعلانات، علامة المنصة |
| فردية | 49 ريال | 3 | 40 | جميع الأدوات الأساسية، PDF، دون إعلانات |
| احترافية | 129 ريال | 10 | 150 | تقارير متقدمة، مقارنة، PowerPoint لاحقاً |
| فرق | 299 ريال | 20 | 500 | 5 أعضاء، صلاحيات، مؤشرات مشتركة |
| وكالات | 599 ريال | 50 | 1200 | 15 مستخدماً، White Label، بوابة عميل |
| مؤسسية | حسب العقد | مخصص | مخصص | SSO، API، تكاملات، SLA |

# 6. خريطة رحلة المستخدم

الوصول من محرك البحث أو إعلان أو إحالة.

اختيار مشكلة أو نتيجة بدلاً من اختيار مصطلح تقني.

إنشاء حساب أو بدء تدقيق مجاني مختصر.

إنشاء المشروع وإكمال ملفه الأساسي.

اختيار الأداة المناسبة أو قبول توصية النظام.

الإجابة على نموذج مرحلي ورفع الأدلة.

مراجعة البيانات الناقصة والافتراضات.

إنشاء التقرير ومشاهدة الملخص والدرجة والنتائج.

تحويل التوصيات إلى مهام وخارطة طريق.

تحديث المؤشرات والعودة للمراجعة الدورية.

الترقية عند الحاجة إلى مزيد من الأدوات أو المشاريع أو التصدير.

# 7. خريطة الموقع العامة

| المسار | الصفحة | الغرض |
| --- | --- | --- |
| / | الرئيسية | التعريف بالقيمة وتحويل الزائر إلى التدقيق المجاني |
| /tools | الأدوات | استعراض الأدوات حسب المشكلة والهدف |
| /solutions | الحلول | صفحات حسب القطاع ونوع المستخدم |
| /templates | القوالب المجانية | جذب عضوي وتحويل للتسجيل |
| /resources | مركز المعرفة | SEO، أدلة، حاسبات، دراسات حالة |
| /reports/examples | نماذج التقارير | إثبات جودة المخرجات |
| /pricing | الأسعار | مقارنة الخطط والدفع |
| /partners | الشركاء والرعاية | العروض التجارية والرعاة |
| /login | تسجيل الدخول | الوصول للحساب |
| /register | إنشاء حساب | التسجيل |

# 8. خريطة شاشات لوحة المستخدم

| المعرف | الشاشة | الوظيفة |
| --- | --- | --- |
| D-001 | لوحة التحكم | ملخص المشاريع، الاستخدام، التنبيهات، الأداة التالية |
| P-001 | قائمة المشاريع | بحث، تصفية، إنشاء مشروع |
| P-002 | معالج إنشاء مشروع | الهوية، المجال، السوق، المنتجات، الأهداف |
| P-003 | نظرة عامة على المشروع | الدرجة، آخر تقرير، المهام، KPIs |
| P-004 | ملف المشروع | تحرير البيانات الموحدة |
| P-005 | المنافسون | المنافسون والروابط والملاحظات |
| T-001 | دليل الأدوات | أدوات حسب الهدف والمرحلة |
| T-002 | تفاصيل الأداة | القيمة، المدخلات، المخرجات، التكلفة |
| R-001 | معالج تشغيل الأداة | أسئلة مرحلية ورفع ملفات |
| R-002 | مراجعة قبل التشغيل | اكتمال البيانات والرصيد والافتراضات |
| R-003 | حالة الإنشاء | مراحل التنفيذ والتقدم والأخطاء |
| REP-001 | قائمة التقارير | بحث، تصفية، مقارنة، تصدير |
| REP-002 | عارض التقرير | ملخص، أقسام، أدلة، توصيات |
| REP-003 | مقارنة التقارير | تحسن وتراجع وتغيرات |
| ACT-001 | خارطة الطريق | 7/30/60/90 يوم |
| ACT-002 | لوحة المهام | قائمة أو Kanban |
| ACT-003 | تفاصيل المهمة | المسؤول، الموعد، الأدلة، KPI |
| KPI-001 | لوحة المؤشرات | القيمة الحالية والمستهدفة والاتجاه |
| BILL-001 | الاشتراك والاستخدام | الخطة، الرصيد، الفواتير |
| TEAM-001 | الفريق والصلاحيات | دعوات وأدوار |
| SET-001 | الإعدادات | الحساب، الإشعارات، الخصوصية |

# 9. خريطة شاشات التطبيق

| المعرف | الشاشة | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| M-001 | Onboarding | 3 شاشات قيمة + تخطي |
| M-002 | الرئيسية | ملخص سريع وبطاقة المهمة الحالية |
| M-003 | المشاريع | استعراض وتبديل المشروع |
| M-004 | تشغيل أداة سريعة | نماذج قصيرة وصوت وصور |
| M-005 | التقارير | قراءة وحفظ ومشاركة |
| M-006 | المهام | تحديث الحالة والتعليقات |
| M-007 | المؤشرات | إدخال قيمة ومشاهدة الاتجاه |
| M-008 | الإشعارات | تقرير جاهز، موعد، KPI متراجع |
| M-009 | المساعد | دردشة داخل سياق المشروع |
| M-010 | الاشتراك | الاستحقاقات واستعادة المشتريات |

# 10. المتطلبات الوظيفية

| المعرف | الوحدة | المتطلب | الوصف | الأولوية | معيار القبول |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-AUTH-01 | الحساب | التسجيل والدخول | البريد، Google/Apple لاحقاً، تأكيد البريد، استعادة كلمة المرور | Must | يمكن للمستخدم إنشاء حساب وتسجيل الدخول والخروج بأمان. |
| FR-WS-01 | المساحات | مساحة افتراضية | إنشاء Workspace شخصي تلقائياً وربط المشاريع به | Must | يظهر للمستخدم Workspace واحدة بعد التسجيل. |
| FR-PROJ-01 | المشاريع | إنشاء مشروع | معالج متعدد الخطوات مع حفظ تلقائي | Must | يمكن الخروج والعودة دون فقد البيانات. |
| FR-PROJ-02 | المشاريع | ملف موحد | هوية، سوق، جمهور، عروض، قنوات، أهداف، مؤشرات | Must | تعيد الأدوات استخدام البيانات دون تكرار السؤال. |
| FR-TOOL-01 | الأدوات | كتالوج الأدوات | إدارة الأدوات والتصنيفات والحالة والرصيد | Must | تعرض فقط الأدوات المنشورة والمتاحة للخطة. |
| FR-RUN-01 | التشغيل | معالج ديناميكي | حقول مبنية من قاعدة البيانات مع شروط ظهور | Must | يمكن تعديل الحقول من لوحة الإدارة دون نشر كود. |
| FR-FILE-01 | الملفات | رفع الأدلة | PDF, DOCX, XLSX, CSV, صور وروابط | Must | رفض الأنواع والأحجام غير المسموحة برسالة واضحة. |
| FR-AI-01 | الذكاء الاصطناعي | تشغيل منظم | خط أنابيب متعدد المراحل ومخرجات JSON | Must | يُحفظ كل قسم ويمكن إعادة تشغيل قسم منفرد. |
| FR-AI-02 | الذكاء الاصطناعي | سجل التكلفة | تسجيل النموذج والتوكنات والتكلفة والزمن | Must | تظهر التكلفة للإدارة لكل Run وأداة. |
| FR-REP-01 | التقارير | عارض التقرير | أقسام، درجات، أدلة، افتراضات، توصيات | Must | يمكن التنقل بين الأقسام وتعديل عنوان التقرير. |
| FR-REP-02 | التقارير | التصدير | PDF في MVP وWord/PPTX لاحقاً | Must | ينتج PDF عربي سليم دون قص أو تشوه. |
| FR-TASK-01 | التنفيذ | تحويل توصية إلى مهمة | إنشاء مهمة مع أولوية وتأثير وجهد وKPI | Must | تنتقل بيانات التوصية تلقائياً للمهمة. |
| FR-KPI-01 | المؤشرات | تعريف ومتابعة KPI | قيمة أساس، هدف، دورية، إدخالات تاريخية | Should | يظهر اتجاه المؤشر ونسبة تحقيق الهدف. |
| FR-BILL-01 | الفوترة | الخطط والاشتراكات | اشتراك شهري/سنوي وحالات الدفع | Must | تُحدث الاستحقاقات بعد Webhook موثوق. |
| FR-CREDIT-01 | الأرصدة | محفظة أرصدة | خصم وحجز واسترداد عند فشل التشغيل | Must | لا يُخصم الرصيد نهائياً إذا فشل Run تقنياً. |
| FR-ADS-01 | الإعلانات | مساحات إعلانية | إعلانات للمجاني فقط مع قياس الظهور والنقر | Should | لا تظهر في التقرير أو أثناء إدخال البيانات. |
| FR-REF-01 | الإحالات | برنامج الإحالة | رمز دعوة ومكافأة بعد تفعيل الشرط | Should | تمنع المكافآت الذاتية والتكرار الاحتيالي. |
| FR-TEAM-01 | الفرق | دعوات وأدوار | Owner/Admin/Member/Viewer/Client | Should | تُطبق الصلاحيات على المشروع والتقرير والمهام. |
| FR-NOTIF-01 | الإشعارات | إشعارات داخلية وبريدية | تقرير جاهز، رصيد منخفض، مهمة متأخرة | Should | يمكن للمستخدم تعطيل أنواع الإشعارات. |
| FR-ADMIN-01 | الإدارة | إدارة البرومبتات | نسخ، إصدار، اختبار، نشر، Rollback | Must | لا يؤثر تعديل مسودة على Runs الحالية. |
| FR-ADMIN-02 | الإدارة | مراقبة الاستخدام | تكلفة، أخطاء، زمن، تحويل، إيرادات | Must | لوحة قابلة للتصفية حسب التاريخ والخطة والأداة. |

# 11. قواعد العمل الأساسية

| المعرف | القاعدة |
| --- | --- |
| BR-001 | كل مشروع يتبع Workspace واحدة في MVP. |
| BR-002 | المستخدم المجاني يمتلك مشروعاً نشطاً واحداً فقط. |
| BR-003 | الأداة تحدد عدد الأرصدة حسب إصدارها المنشور. |
| BR-004 | يتم حجز الرصيد عند بدء Run وخصمه عند النجاح. |
| BR-005 | التقرير يحتفظ بإصدار الأداة والنموذج وسياق المشروع وقت الإنشاء. |
| BR-006 | تعديل ملف المشروع لا يغير التقارير السابقة. |
| BR-007 | كل نتيجة غير مدعومة بدليل تُصنف افتراضاً. |
| BR-008 | لا تُعرض إعلانات للخطط المدفوعة. |
| BR-009 | لا يستطيع العميل Viewer تعديل التقرير أو بيانات المشروع. |
| BR-010 | حذف الحساب يمر بفترة استرداد ثم حذف/إخفاء بيانات وفق السياسة. |
| BR-011 | التشغيل الفاشل تقنياً لا يستهلك رصيداً نهائياً. |
| BR-012 | كل Prompt Version غير قابل للتعديل بعد استخدامه؛ يُنشأ إصدار جديد. |

# 12. الأدوار والصلاحيات

| الوظيفة | Owner | Admin | Member | Viewer/Client |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إدارة الاشتراك | نعم | لا | لا | لا |
| إدارة الأعضاء | نعم | نعم | لا | لا |
| إنشاء مشروع | نعم | نعم | حسب الخطة | لا |
| تعديل ملف المشروع | نعم | نعم | نعم | لا |
| تشغيل الأدوات | نعم | نعم | نعم | لا |
| مشاهدة التقارير | نعم | نعم | نعم | نعم |
| تعديل التقرير | نعم | نعم | نعم | لا |
| إدارة المهام | نعم | نعم | نعم | مشاهدة/تعليق اختياري |
| حذف المشروع | نعم | نعم | لا | لا |

# 13. نموذج البيانات

| الجدول | الغرض | حقول رئيسية |
| --- | --- | --- |
| users | الحسابات | id, name, email, password, locale, timezone, status |
| workspaces | مساحات العمل | id, owner_id, name, type, plan_id |
| workspace_members | الأعضاء | workspace_id, user_id, role, status |
| projects | المشاريع | workspace_id, name, slug, industry_id, stage, status |
| project_profiles | ملف المشروع | project_id, business_model, description, geography, budget |
| products | المنتجات والخدمات | project_id, type, name, price, margin, value_proposition |
| audiences | شرائح الجمهور | project_id, name, pains, gains, behaviors |
| competitors | المنافسون | project_id, name, url, strengths, weaknesses |
| goals | الأهداف | project_id, metric_id, baseline, target, due_date |
| channels | القنوات | project_id, type, url, status, spend |
| tools | الأدوات | category_id, key, name, status, current_version_id |
| tool_versions | إصدارات الأدوات | tool_id, version, credit_cost, input_schema, output_schema |
| tool_fields | حقول الأدوات | tool_version_id, key, type, validation, sort_order |
| prompt_versions | البرومبتات | tool_version_id, stage, provider, model, content, status |
| tool_runs | عمليات التشغيل | project_id, tool_version_id, status, cost, confidence |
| tool_run_answers | الإجابات | run_id, field_key, value_json |
| tool_run_files | المرفقات | run_id, file_id, extraction_status |
| reports | التقارير | run_id, project_id, title, status, score |
| report_sections | أقسام التقرير | report_id, key, title, content_json, sort_order |
| findings | النتائج | report_id, category, severity, evidence, confidence |
| recommendations | التوصيات | finding_id, title, impact, effort, priority |
| tasks | المهام | project_id, recommendation_id, owner_id, status, due_date |
| kpis | المؤشرات | project_id, name, unit, baseline, target, frequency |
| kpi_entries | قراءات المؤشر | kpi_id, value, recorded_at, source |
| plans | الخطط | name, interval, price, entitlements_json |
| subscriptions | الاشتراكات | workspace_id, plan_id, provider, status, renews_at |
| credit_wallets | محفظة الرصيد | workspace_id, balance |
| credit_transactions | حركات الرصيد | wallet_id, type, amount, run_id, reason |
| ai_usage_records | استخدام AI | run_id, provider, model, input_tokens, output_tokens, cost |
| ad_campaigns | الحملات الإعلانية | advertiser_id, slot_id, budget, start_at, end_at |
| audit_logs | السجل | workspace_id, actor_id, action, subject_type, subject_id |

# 14. العلاقات الرئيسية

Workspace 1—N Projects و1—N Members.

Project 1—1 ProjectProfile و1—N Products/Audiences/Competitors/Goals/Channels.

Tool 1—N ToolVersions، وكل إصدار 1—N Fields وPromptVersions.

ToolRun يرتبط بإصدار ثابت وبمشروع وAnswers وFiles.

ToolRun 1—1 Report، والتقرير 1—N Sections/Findings.

Finding 1—N Recommendations، والتوصية قد تنشئ Task.

Workspace 1—1 CreditWallet و1—N Subscriptions تاريخياً.

# 15. واجهات API المقترحة

| الطريقة | المسار | الوظيفة |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | إنشاء حساب |
| POST | /api/v1/auth/login | تسجيل الدخول |
| GET | /api/v1/projects | قائمة المشاريع |
| POST | /api/v1/projects | إنشاء مشروع |
| GET | /api/v1/projects/{id} | تفاصيل المشروع |
| PATCH | /api/v1/projects/{id}/profile | تحديث الملف |
| GET | /api/v1/tools | قائمة الأدوات المتاحة |
| GET | /api/v1/tools/{key} | تفاصيل الأداة وحقولها |
| POST | /api/v1/projects/{id}/runs | إنشاء Run |
| POST | /api/v1/runs/{id}/answers | حفظ الإجابات |
| POST | /api/v1/runs/{id}/files | رفع ملف |
| POST | /api/v1/runs/{id}/execute | بدء التنفيذ |
| GET | /api/v1/runs/{id} | حالة التنفيذ |
| GET | /api/v1/reports/{id} | قراءة التقرير |
| POST | /api/v1/reports/{id}/exports | طلب تصدير |
| POST | /api/v1/recommendations/{id}/tasks | تحويل لمهمة |
| GET | /api/v1/projects/{id}/tasks | المهام |
| PATCH | /api/v1/tasks/{id} | تحديث مهمة |
| GET | /api/v1/projects/{id}/kpis | المؤشرات |
| POST | /api/v1/kpis/{id}/entries | إضافة قراءة |
| GET | /api/v1/billing/plans | الخطط |
| POST | /api/v1/billing/checkout | بدء الدفع |
| POST | /api/v1/webhooks/payments/{provider} | Webhook الدفع |
| GET | /api/v1/credits | الرصيد والحركات |
| POST | /api/v1/referrals | إنشاء/تطبيق إحالة |

# 16. معمارية النظام

النهج المقترح هو Modular Monolith في Laravel مع حدود وحدات واضحة، ثم فصل الخدمات الثقيلة فقط عند الحاجة. هذا يقلل التعقيد المبكر ويحافظ على قابلية التوسع.

| الطبقة | التقنية/المسؤولية |
| --- | --- |
| Web UI | Laravel + Inertia + Vue 3 + Tailwind RTL |
| Mobile | Flutter بعد إثبات المنتج |
| Backend | Laravel 12 REST API |
| Database | PostgreSQL مفضل أو MySQL 8 |
| Cache/Queue | Redis + Laravel Horizon |
| Files | S3-compatible object storage |
| Search | Meilisearch |
| Realtime | WebSockets/SSE لتقدم التقارير |
| Admin | Filament |
| Observability | Errors, logs, metrics, AI cost tracing |
| Deployment | Docker + CI/CD + بيئات staging/production |

## 16.1 وحدات Laravel

Identity

Workspace

Projects

Tools

AI Orchestration

Reports

Execution

Billing

Credits

Ads

Notifications

Admin

Analytics

Integrations

# 17. خط أنابيب الذكاء الاصطناعي

تحقق من الاستحقاق والرصيد.

تجميد Snapshot لبيانات المشروع وإصدار الأداة.

استخراج محتوى المرفقات وتنظيفه.

اكتشاف النواقص والتعارضات.

بناء خطة أقسام التقرير.

تشغيل مهام متوازية للأقسام المناسبة.

التحقق من JSON Schema.

مراجعة الاتساق والأرقام والتكرار.

إنشاء الملخص والدرجات والتوصيات.

حفظ النتائج وتسجيل التكلفة.

إنشاء إشعار وإتاحة التصدير.

## 17.1 استراتيجية النماذج

| الفئة | الاستخدام | سياسة الاختيار |
| --- | --- | --- |
| اقتصادي | تصنيف، استخراج، تلخيص، تحقق حقول | الافتراضي للمهام البسيطة |
| متوسط | تحليل أقسام وخطط محتوى | عند الحاجة إلى استدلال متوسط |
| متقدم | استراتيجية كاملة ومراجعة نهائية | للخطط الأعلى أو التقرير الشامل |

# 18. الأمان والخصوصية

تشفير TLS، وتشفير الحقول الحساسة في قاعدة البيانات.

عزل بيانات Workspaces وتطبيق Authorization Policies على كل استعلام.

روابط ملفات موقعة ومؤقتة.

فحص الملفات والامتدادات والحجم.

Rate limiting على API والتشغيل والرفع.

سجل تدقيق لعمليات الحذف والتصدير والصلاحيات.

عدم استخدام ملفات المستخدم لتدريب نماذج عامة دون موافقة صريحة.

إتاحة تصدير البيانات وحذف الحساب.

إخفاء الأسرار ومفاتيح التكاملات باستخدام Secret Manager.

نسخ احتياطي مشفر واختبارات استعادة دورية.

# 19. المتطلبات غير الوظيفية

| المجال | المتطلب |
| --- | --- |
| الأداء | صفحات اللوحة الأساسية أقل من 2.5 ثانية في ظروف طبيعية. |
| التوفر | هدف 99.5% في البداية ثم 99.9%. |
| القابلية للتوسع | Queues مستقلة وتقسيم مهام AI وتوسعة أفقية للعمال. |
| RTL | دعم عربي أصيل لا مجرد قلب اتجاه. |
| الوصول | تباين مناسب، تنقل بلوحة المفاتيح، Labels للنماذج. |
| الاستجابة | دعم الموبايل والتابلت والديسكتوب. |
| الاعتمادية | Idempotency للدفعات وWebhooks وRuns. |
| المراقبة | تتبع الأخطاء، latency، تكلفة AI، نجاح الدفع. |
| الاحتفاظ | سياسة واضحة للملفات والتقارير حسب الخطة. |
| التدويل | مفاتيح ترجمة وعدم تخزين النصوص الثابتة داخل القوالب. |

# 20. التحليلات والأحداث

| الحدث | الوصف |
| --- | --- |
| visit_landing | زيارة الصفحة الرئيسية |
| start_free_audit | بدء التدقيق المجاني |
| register_completed | اكتمال التسجيل |
| project_created | إنشاء مشروع |
| project_profile_completed | اكتمال ملف المشروع |
| tool_viewed | عرض أداة |
| run_started | بدء Run |
| run_completed | اكتمال Run |
| report_viewed | مشاهدة تقرير |
| recommendation_to_task | تحويل توصية لمهمة |
| task_completed | إكمال مهمة |
| pricing_viewed | عرض الأسعار |
| checkout_started | بدء الدفع |
| subscription_activated | تفعيل الاشتراك |
| credits_purchased | شراء أرصدة |
| export_requested | طلب تصدير |
| invite_sent | دعوة عضو |
| monthly_review_completed | إكمال مراجعة شهرية |

# 21. مؤشرات المنتج والربحية

| الفئة | المؤشر | التعريف |
| --- | --- | --- |
| اكتساب | CAC | تكلفة اكتساب مستخدم مدفوع |
| تفعيل | Activation Rate | أنشأ مشروعاً وأكمل ملفه وأنشأ تقريراً |
| تحويل | Free to Paid | نسبة المجانيين الذين دفعوا |
| استخدام | Reports per Active Workspace | عدد التقارير لكل مساحة نشطة |
| قيمة | Recommendation Adoption | نسبة التوصيات المحولة لمهام |
| احتفاظ | Logo Retention | المساحات المستمرة |
| إيراد | MRR/ARR | الإيراد المتكرر |
| توسع | Net Revenue Retention | الإيراد بعد الترقيات والإلغاءات |
| تكلفة | AI Cost / Revenue | تكلفة النماذج كنسبة من الإيراد |
| جودة | Regeneration Rate | إعادة التوليد بسبب ضعف المخرجات |
| تشغيل | Run Success Rate | نسبة التشغيلات الناجحة |
| دعم | Tickets per 100 Users | عبء الدعم |

# 22. استراتيجية الإعلانات والرعاية

الإعلانات ليست المصدر الأساسي، وتُعرض فقط للمستخدم المجاني وفي السياقات العامة أو بعد اكتمال قيمة واضحة. يُمنع وضع الإعلان أثناء تعبئة نموذج أو داخل تقرير مدفوع.

| الموضع | النوع | القيود |
| --- | --- | --- |
| مركز المعرفة | إعلان برمجي/رعاية | مرتبط بالسياق وغير مضلل |
| صفحات الأدوات المجانية | Native sponsor | بعد شرح الأداة وليس قبل القيمة |
| لوحة المجاني | Banner محدود | لا يغطي بيانات المشروع |
| بعد التقرير المختصر | عرض راعٍ | مع وسم واضح |
| التطبيق المجاني | Rewarded credit | اختياري ولا يمنع الاستخدام الأساسي |

# 23. استراتيجية الإطلاق والنمو

## 23.1 قبل الإطلاق

صفحة انتظار

أداة Marketing Score مجانية

10–20 مقابلة مستخدم

3 نماذج تقارير حقيقية

برنامج مؤسسين بسعر سنوي

قائمة وكالات تجريبية

## 23.2 قنوات الاكتساب

SEO القائم على المشكلات

أدوات وحاسبات مجانية

محتوى LinkedIn وX

شراكات مدربين ووكالات

برنامج إحالة

Webinars ودراسات حالة

مبيعات مباشرة للوكالات

## 23.3 حلقة النمو

أداة مجانية تولد نتيجة قابلة للمشاركة.

المستخدم يحفظ النتيجة بإنشاء حساب.

التقرير يتضمن مهام تتطلب العودة.

المستخدم يدعو فريقاً أو عميلاً.

المقارنة الشهرية تزيد الاحتفاظ.

النتائج الموثقة تتحول لدراسة حالة تجذب مستخدمين جدداً.

# 24. خارطة التنفيذ

| المرحلة | الاسم | المدة التخطيطية | المخرجات | بوابة الانتقال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | التحقق التجاري | 2–3 أسابيع | صفحة هبوط، مقابلات، نموذج تقرير، اختبار السعر | اهتمام واستعداد للدفع |
| 1 | MVP ويب | 8–12 أسبوعاً | مشاريع، 4 أدوات، تقارير، مهام، دفع، أرصدة | أول إيرادات مدفوعة |
| 2 | إثبات الربح | 6–8 أسابيع | SEO، GTM، Sales، إحالات، إعلانات، مراجعات | عودة شهرية وهامش إيجابي |
| 3 | التطبيق | 8–12 أسبوعاً | Flutter، إشعارات، مهام، تقارير، مشتريات | استخدام متكرر على الجوال |
| 4 | الفرق والوكالات | 8–12 أسبوعاً | صلاحيات، White Label، بوابة عميل، API | عقود سنوية وARPU أعلى |
| 5 | التوسع | مستمر | تكاملات، Marketplace، مراجعات بشرية | تنويع الإيرادات |

# 25. خطة الإصدارات

| الإصدار | النطاق |
| --- | --- |
| v0.1 | صفحة هبوط + تدقيق تجريبي يدوي + جمع طلبات |
| v0.5 Alpha | حسابات، مشروع، أداة تدقيق، تقرير HTML، إدارة داخلية |
| v0.9 Beta | 4 أدوات، PDF، أرصدة، دفع تجريبي، مهام |
| v1.0 | إطلاق عام، خطط مدفوعة، تحليلات، دعم، PWA |
| v1.5 | SEO/GTM/Sales، مقارنة، إحالات، إعلانات |
| v2.0 | تطبيق Flutter |
| v3.0 | وكالات وWhite Label وتكاملات |

# 26. خطة الاختبار

| النوع | النطاق |
| --- | --- |
| Unit | قواعد الأرصدة، الاستحقاقات، الدرجات، الصلاحيات |
| Feature | التسجيل، المشروع، تشغيل الأداة، التقرير، المهمة، الدفع |
| Contract | AI JSON Schema وواجهات الدفع والتخزين |
| E2E | من التسجيل حتى إنشاء تقرير وترقية الاشتراك |
| Security | Authorization، رفع الملفات، IDOR، Rate limiting |
| Performance | Queue load، تقارير متوازية، ملفات كبيرة |
| Visual | RTL، PDF، الشاشات الرئيسية |
| AI Quality | مجموعة حالات معيارية لكل أداة وتقييم بشري |

# 27. معايير الإطلاق العام

نجاح 95% فأعلى للتشغيلات في الاختبارات الإنتاجية.

عدم وجود ثغرات حرجة أو عالية غير معالجة.

PDF عربي سليم عبر نماذج التقارير.

Webhooks دفع Idempotent ومختبرة.

قياس كامل للأحداث الأساسية.

سياسة خصوصية وشروط استخدام وحذف حساب.

مركز مساعدة ودعم داخل التطبيق.

نسخ احتياطي واستعادة مختبرة.

تكلفة كل أداة معروفة ومحددة في لوحة الإدارة.

20 مستخدماً تجريبياً أكملوا رحلة من البداية للنهاية.

# 28. مخاطر المشروع وخطط المعالجة

| الخطر | الاحتمال | الأثر | المعالجة |
| --- | --- | --- | --- |
| تقارير عامة | مرتفع | مرتفع | نماذج قطاعية، أدلة، أسئلة ذكية، تقييم جودة |
| ارتفاع تكلفة AI | متوسط | مرتفع | Model routing، أرصدة، Caching، حدود |
| ضعف الاحتفاظ | مرتفع | مرتفع | مهام، KPIs، مراجعات شهرية، مقارنة |
| اتساع النطاق | مرتفع | مرتفع | بوابات مراحل وMVP صارم |
| اعتماد على مزود واحد | متوسط | متوسط | Provider abstraction وFallback |
| تعقيد التطبيق مبكراً | متوسط | مرتفع | تأجيل Flutter بعد إثبات الويب |
| تسريب بيانات | منخفض/متوسط | حرج | عزل، تشفير، سياسات، اختبارات أمن |
| ضعف التحويل للدفع | متوسط | مرتفع | تجربة مجانية ذات قيمة، عينات، Paywall مدروس |

# 29. الموارد والفريق

| الدور | المرحلة الأولى | المسؤوليات |
| --- | --- | --- |
| Product Owner/Marketing Expert | كامل | القرار، المحتوى، الاختبار السوقي |
| UX/UI Designer | كامل أول 6–8 أسابيع | رحلات، نظام تصميم، Prototype |
| Laravel Backend | كامل | API، قواعد البيانات، AI، Billing |
| Frontend Vue | كامل | الويب وPWA |
| QA | جزئي ثم كامل قبل الإطلاق | اختبارات وظيفية وE2E وRTL |
| DevOps | جزئي | CI/CD، بيئات، مراقبة ونسخ |
| AI Quality/Content | جزئي | قوالب، Benchmarks، جودة التقارير |
| Flutter | من المرحلة 3 | التطبيق |

# 30. التقدير المالي التخطيطي

تُستخدم الأرقام التالية للتخطيط الأولي فقط، ويُعاد تقديرها بعد التصميم التفصيلي وتقسيم الـBacklog وتحديد الفريق.

| النطاق | التكلفة التقديرية |
| --- | --- |
| التحقق التجاري والنماذج | 8,000–20,000 ريال |
| MVP ويب اقتصادي | 45,000–80,000 ريال |
| MVP تجاري بجودة أعلى | 80,000–140,000 ريال |
| تطبيق Flutter | 45,000–90,000 ريال |
| فرق وWhite Label وتكاملات | 60,000–140,000 ريال إضافية |
| تشغيل شهري أولي | 3,000–15,000 ريال دون الرواتب والتسويق |

# 31. Definition of Done

المتطلب مطابق لمعيار القبول.

اختبارات آلية مناسبة تمر بنجاح.

الصلاحيات والتحقق والأخطاء مغطاة.

الواجهة عربية RTL ومتجاوبة.

الأحداث التحليلية مضافة.

السجلات والمراقبة متاحة.

التوثيق وAPI محدثان.

لا توجد ثغرات حرجة معروفة.

تمت مراجعة المنتج من Product Owner وQA.

# 32. القرارات المفتوحة قبل بدء التصميم

| القرار | الخيار المقترح | الأثر |
| --- | --- | --- |
| اسم المنتج والهوية | اختيار اسم مستقل عن “برومبتات” | الدومين والعلامة والواجهات |
| السوق الأول | السعودية والخليج | الدفع والتسعير واللغة |
| بوابة الدفع | مزود يدعم الاشتراكات والمدى وApple Pay | الفوترة وWebhooks |
| Frontend | Inertia + Vue | تفاعلية أعلى ومشاركة API مع التطبيق |
| قاعدة البيانات | PostgreSQL | JSON وتحليلات أفضل |
| مزود AI الأول | Provider متعدد مع افتراضي واحد | التكلفة والجودة |
| سياسة الملفات | حذف تلقائي حسب الخطة | الخصوصية والتكلفة |
| درجة التدقيق | نظام موحد 0–100 بأوزان لكل قطاع | المقارنة والثقة |

# 33. المخرجات المصاحبة

يرافق هذه الوثيقة ملف Excel تنفيذي يحتوي على Dashboard، Epics، Backlog تفصيلي، خطة الإصدارات، سجل المخاطر، خريطة الشاشات، نموذج البيانات، وخطة الاختبارات. يُستخدم الملف لتقدير الساعات وتعيين المسؤولين ومتابعة التنفيذ.

المصدر المرجعي للمحتوى الأولي: https://app.notion.com/p/Marketing-Playbook-Prompts-eb507d2a59eb824a905a01ab2b139dc5

# ملحق: نموذج قصص المستخدم ومعايير القبول

| المعرف | قصة المستخدم | معايير القبول المختصرة | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| US-001 | كمستخدم جديد أريد إنشاء حساب حتى أحفظ مشروعي | البريد صالح؛ كلمة المرور مطابقة؛ رسالة تأكيد؛ Workspace تلقائية | Must |
| US-002 | كصاحب مشروع أريد معالجاً يحفظ تقدمي حتى لا أعيد الإدخال | حفظ تلقائي؛ مؤشر اكتمال؛ استئناف من آخر خطوة | Must |
| US-003 | كمستخدم أريد معرفة البيانات الناقصة قبل التقرير | قائمة نقص؛ أثر النقص؛ إمكانية المتابعة مع انخفاض الثقة | Must |
| US-004 | كمستخدم أريد رؤية تكلفة الأداة قبل التشغيل | تظهر الأرصدة؛ الرصيد المتبقي؛ منع التشغيل عند عدم الكفاية | Must |
| US-005 | كمستخدم أريد تقريراً منظماً لا نصاً واحداً | تبويبات؛ ملخص؛ درجات؛ توصيات؛ أدلة | Must |
| US-006 | كمدير أريد تحويل التوصيات إلى مهام | إنشاء تلقائي؛ أولوية؛ مسؤول؛ موعد؛ KPI | Must |
| US-007 | كمدير منصة أريد نشر إصدار جديد من أداة دون كسر القديم | مسودة؛ اختبار؛ نشر؛ تقارير قديمة تحتفظ بالإصدار | Must |
| US-008 | كمشترك أريد أن تُحدّث خطتي فور الدفع | Webhook موثوق؛ Entitlements؛ فاتورة؛ إشعار | Must |
| US-009 | كمستخدم مجاني أريد كسب رصيد بإعلان اختياري | مرة محددة؛ تحقق من الإكمال؛ منع الاحتيال | Could |
| US-010 | كوكالة أريد تقريراً بهويتي | شعار وألوان وإخفاء علامة المنصة وفق الخطة | Later |